Приложение 2

к приказу от 24.01.2023 г. № 6/2

Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию

в МБОУ «Житнянская СОШ»

Центра образования естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании Центра «Точка роста»; - утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; - назначение руководителя Центра «Точка роста»; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста». | Директор школы | Приказ директора о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями | январь |
| 2 | Утверждение Комплекса мер «Дорожная карта» по информационному сопровождению создания Центра | Директор школы Ответственный за создание Центра «Точка роста» | Приказ директора | январь |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Заместитель директора школы | Страничка на сайте | Январь 2023 г. |
| 4. | Формирование и согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» с муниципальным координатором | Директор школы | Отчет директора школы | До 01.03.2023 г. |
| 5. | Формирование и согласование сметы ремонтных работ и закупок товаров для оснащения Центра «Точка роста» с муниципальным координатором | Директор школы | Заключение договоров, утверждение смет | До 01 мая 2023 г. |
| 6 | Проведение ремонтных работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с требованиями методических рекомендаций Минпросвещения России | Директор школы, |  | С 01 июня по 15 августа 2023 г. |
| 7. | Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с требованиями методических рекомендаций Минпросвещения России | Директор школы | По форме, определяемой Минпросвещения России | До 25 августа 2023 года |
| 8. | Проведение обучения руководителей и педагогов Центров «Точка роста» в рамках курсов повышения квалификации | Директор школы | 100% прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками Центров «Точка роста» | Не позднее 1 сентября 2023 года |
| 9. | Проведение инструктивных совещаний с педагогами Центра «Точка роста» | Руководитель Центра «Точка роста» |  | Февраль-май 2023 года |
| 10. | Торжественное открытие Центра «Точки роста» Начало работы. | Директор школы | Информационное освещение в СМИ | Не позднее 15 сентября 2023 года |
| 11 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста» | Руководитель Центра «Точка роста» | Отчет по итогам мониторинга | 1 октября 2023 года, далее-ежеквартально в течение 2-х лет |